- 附件2

- 服务类项目采购需求

- 一、采购项目概况

- 本项目为深圳市福田区风湿病专科医院信息化建设项目结算审核及决算编制项目第三方专业服务采购，通过开展资料合规核查、工程量造价审核、全套决算报表编制等专业工作，核定项目实际总投资，对比分析概算执行情况，形成符合深圳市财政评审标准的结算审核报告、项目决算编制报告书、项目财务决算报表全套成果；全程配合财政复核与审计核查，实现项目财政资金精准管控、资产完整入账、投资风险闭环防范，规范政府投资项目全生命周期收尾管理，切实提升财政资金使用效益。

- 项目管理和服务要求

- 本项目服务内容为协助采购人开展深圳市福田区风湿病专科医院信息化建设项目结算审核及决算编制服务工作，具体包括：

- 协助开展工程竣工结算初步审核工作

协助采购人对合同、招投标文件、竣工验收资料、工程量清单、签证变更、结算书、发票及付款资料等进行初步审核，核对结算资料的完整性、合规性和一致性。

- 协助完成竣工结算送审及审计配合工作

协助采购人按照规定时限整理、补充和完善送审资料，配合开展项目最终竣工结算审计工作；对审计过程中提出的问题，协助采购人与承建单位沟通、核实并形成说明材料。

- 协助完成项目财务决算编制工作

协助采购人梳理项目立项、预算、合同、验收、付款、资产形成等资料，完成项目财务决算编制相关工作，并协助采购人配合完成财务决算审计。

- 其他相关服务

根据采购人要求，协助完成项目结算、决算过程中涉及的资料整理、数据核对、问题说明、意见反馈、会议沟通及其他相关配合工作。

- 成果文件要求

- 项目结算审核报告书；

- 项目决算编制报告书；

- 项目财务决算报表。

- 三、商务需求

（一）服务期：在承建单位提交完整竣工结算资料后，成交供应商应在30个工作日内协助采购人完成工程结算初步审核工作。如因资料不完整、需补充核实或其他特殊情况影响工作进度，经采购人同意后可适当延长。

- （二）服务地点：在采购人指定地点。

- （三）报价要求：

- 1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由响应人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整；

- 2.响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

- 3.响应人的报价不得超过项目预算金额；

- 4.响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或者总价为依据；

- 5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价；

- 6.响应人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或者误解项目情况而导致的索赔或者服务期限延长申请将不获批准；

- 7.响应人不得期望通过索赔等方式获取报价补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

- （四）付款方式：

- （1）第一笔款：采购人与中标人签订合同后10个工作日内，中标人提供等额合法发票后，采购人向中标人支付合同总额的50%。

- （2）第二笔款：完成项目的结决算工作，中标人提结（决）算成果文件，经采购人审核通过后，中标人提供等额合法发票后，采购人向中标人支付合同总额的50%。

- （五）验收：采购人在项目服务期到期后，将按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行逐项验收。项目验收后，双方共同签署验收报告，验收报告内容包括每一项技术、服务、安全标准的验收情况及项目总体评价，验收报告将作为服务费尾款支付的重要依据。

- （六）违约责任：

- （1）因中标人原因，未能按规定时间完成合同约定服务内容，每延误一日历天，合同余款中扣除合同总价款万分之一（0.1‰），若延误60日历天，采购人有权解除合同。给采购人造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任。采购人可在支付合

- （2）由于中标人原因造成项目成果质量低劣，不能满足合同约定项目验收要求时，应继续完善项目工作，其费用由中标人承担。

- （3）如中标人提供的服务不符合合同规定的质量要求，必须在采购人提出要求7日历天内整改，其费用由中标人承担。

- 四、供应商响应文件组成及格式

- 供应商应提供以下文件，并加盖公章：

- 1.营业执照扫描件（或事业单位法人证书、其他具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）

- 2.法人证明及响应文件签署授权委托书

- 3.供应商基本情况表

- 4.法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）最近一个月的社保缴纳证明，以及企业股权关系证明

- 5.承诺函

- 6.项目详细报价

- 7.服务要求响应表

- 8.项目实施方案

9.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

10.质量保障措施及方案

11.项目完成（服务期满）后的服务承诺

- 12.有效业绩

- 13.履约评价

- 14.认证情况

- 15.拟安排的项目服务团队成员情况

- 16.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函